- 附件 重点任务分工

重点任务分工

| 重点任务 | 序号 | 工作内容 |  |  | 时限要求 | 牵头单位 | 参加单位 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障地下水型饮用水水源安全 | 1 | 强化农村地下水型饮用水水源保护 |  | 对分散式水质不达标的水源，采取水源更换、污染治理等措施，或采用城镇供水管网延伸以及跨村、跨乡镇联片集中供水等方式，确保农村供水安全 | 持续推进 | 市水务局 | 市规划和自然资源局、生态环境局 | 各相关区政府 |
| 建立地下水污染防治管理制度 | 2 | 落实国家和省的地下水资源开发利用、地下水污染状况调查评估、地下水污染风险防控和修复、地下水环境监测等相关制度，逐步实现地下水污染防治全面监管 |  |  | 2025年底前完成 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局 | 各相关区政府 |
|  | 3 | 逐步建立并完善生态环境、规划和自然资源、水务、农业农村局以及城市管理和综合执法等多部门地下水污染防治联动机制 |  |  | 加快推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局 | 各相关区政府 |
| 完善地下水环境信息化建设 | 4 | 配合国家和省统一要求完成地下水环境监测网建设任务，加强地下水环境监测。 |  |  | 2025年底前完成 | 市生态环境局、水务局、规划和自然资源局、农业农村局按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
|  | 5 | 配合国家和省统一要求构建地下水环境监测信息平台，加强数据共享，发挥地下水环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用 |  |  | 加快推进 | 市生态环境局、规划和自然资源局、水务局、农业农村局按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
| 加强地下水污染协同防治 | 6 | 重视地表水、地下水污染协同防治 | 加快城镇污水管网更新改造，完善管网收集系统，减少管网渗漏 |  | 持续推进 | 水务局 |  | 各相关区政府 |
|  |  |  | 统筹规划农业灌溉取水水源，使用污水处理厂再生水的，应当严格执行《农田灌溉水质标准》（GB5084）和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922），且不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918）一级A排放标准要求 |  | 持续推进 | 市生态环境局、工业和信息化局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
|  |  |  | 重点推进土地集中连片区域测土配方施肥技术 |  | 持续推进 |  |  | 各相关区政府 |
|  |  |  | 加快推进珠江广州河段、白坭河、流溪河、增江、陈村水道、市桥水道、沙湾水道、东江北干流等水环境综合整治，减少河网区污染河段侧渗和垂直补给污染地下水 |  | 持续推进 |  |  | 各相关区政府 |
|  | 7 | 强化土壤、地下水污染协同防治 | 加强农用地土壤与地下水污染协同防治 |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市农业农村局、林业园林局、水务局 | 各相关区政府 |
|  |  |  | 加强建设用地土壤与地下水污染协同防治 |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局 | 各相关区政府 |
|  |  |  | 项目立项、实施以及绩效评估等环节上，要将土壤和地下水污染防治统筹安排、同步考虑、同步落实 |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、农业农村局、林业园林局 | 各相关区政府 |
|  | 8 | 加强区域与场地地下水污染协同防治 | 开展地下水污染分区防治 |  | 加快推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、农业农村局 | 各相关区政府 |
|  |  |  | 选择典型场地开展场地土壤与地下水污染协同防治工程 |  | 加快推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、农业农村局 | 各相关区政府 |
| 推进重点污染源风险防控 | 9 | 持续开展调查评估 | 持续推进地下水重点污染源调查评估。持续推进本市农村地下水型饮用水源补给区、化工企业、加油站、垃圾填埋场和危险废物处置场等区域及周边地下水基础环境状况调查，按照省的部署及时更新地下水“双源”数据库 |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局、卫生健康委 | 各相关区政府 |
|  | 10 | 开展防渗排查和改造工作 | 加快推进完成加油站埋地油罐双层罐更新或防渗池设置、内衬技术改造。新建加油站埋地油罐使用双层罐或者设置防渗池，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |  | 加快推进 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、应急管理局、城市管理综合执法局 | 各相关区政府 |
|  |  |  | 各区开展高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等可能造成地下水污染的场地摸排工作，对已经或可能造成地下水污染的区域采取必要的防渗处理或风险管控 |  | 2020年启动 |  |  | 各相关区政府 |
|  | 11 | 公布地下水污染场地清单 | 按照省的统一要求和部署，按照国家地下水污染场地清单公布办法和要求，适时公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单。根据地下污染场地实际情况，有条件的可选择开展修复试点 |  | 加快推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、住房城乡建设局 | 各相关区政府 |
|  | 12 | 实施报废矿井、钻井、取水井封井回填 | 开展报废矿井、钻井、取水井摸底排查登记 |  | 2020年启动 | 市规划和自然资源局、水务局等按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
|  |  |  | 全市的矿井、钻井、取水井因报废、未建成或者完成勘探、试验任务的，督促工程所有权人按照相关技术标准开展封井回填 |  | 持续推进 | 市规划和自然资源局、水务局、应急管理局等按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
|  |  |  | 对已造成地下水串层污染的，督促工程所有权人进行治理和修复 |  | 持续推进 | 市生态环境局、水务局、规划和自然资源局等按职责分工负责 |  | 各相关区政府 |
| 加强实施保障 | 13 | 加强组织领导 |  |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局 | 各相关区政府 |
|  | 14 | 做好资金保障 |  |  | 持续推进 | 市财政局、市地方金融监督管理局、发展改革委牵头 | 市发展改革委、生态环境局、水务局 | 各相关区政府 |
|  | 15 | 强化科技支撑 |  |  | 持续推进 | 市科技局 | 市工业和信息化局、规划和自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、水务局、农业农村局 | 各相关区政府 |
|  | 16 | 加大科普宣传 |  |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市教育局、规划和自然资源局、住房城乡建设局、水务局、卫生健康委 | 各相关区政府 |
|  | 17 | 落实主体责任 |  |  | 持续推进 | 市生态环境局 | 市规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局 | 各相关区政府 |