广东省广州生态环境监测中心站2025年美丽广州生态环境监测数智化平台建设项目安全评估服务采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：广东省广州生态环境监测中心站2025年美丽广州生态环境监测数智化平台建设项目安全评估服务采购需求书。

项目预算：50000元。

（二）项目内容

对广东省广州生态环境监测中心站2025年美丽广州生态环境监测数智化平台建设项目中涉及的生态环境综合分析系统（升级改造系统，原系统为信息系统等级保护二级）开展安全测评，确保系统满足信息系统等级保护二级及以上要求。

（三）供应商资质

1、供应商要求为国内独立的事业单位法人或独立企业法人；

2、供应商须具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理体系认证证书；

3、供应商需具有公安部颁发的《网络安全服务认证证书 等级保护测评服务认证》，且在有效期内。

二、技术要求

（一）服务内容

根据《广东省广州生态环境监测中心站2025年美丽广州生态环境监测数智化平台建设项目》建设内容，按照等级保护2.0相关标准对项目中规定测评事项提供全周期安全评估服务，评估内容包括但不限于以下内容：

1、协助采购人完成系统定级备案工作；

2、对信息系统进行测试评估、分析差距、输出差距测评报告和安全整改建议；

3、按照等级保护相关标准协助采购人完善安全管理制度，确保各类文档的齐全性；

4、确保所测评的系统均满足等级保护二级规定要求并交付书面安全测评报告；

5、协助采购人通过信息系统等级保护主管部门的备案与检查。

（二）服务成果

1、供应商应按照广东省广州生态环境监测中心站2025年美丽广州生态环境监测数智化平台建设项目安全评估内容完成项目测评工作，保证整体项目按期、高质量地完成；

2、项目结束后，供应商应按时提交正式书面的《安全测评报告》。

（三）服务技术要求

供应商应根据公安部等级保护规定要求，配合完成本项目各项信息系统的系统等级备案、安全评估、整改、验收测评、测评报告提交、等级保护回执工作；并依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《广东省计算机信息系统安全保护条例》等标准公正、独立、自主地开展定级、测评工作，在对信息系统进行安全技术和安全管理的安全控制测评及系统整体测评结果基础上，针对相应等级信息系统遵循的标准进行综合性测评，向采购人提出相应的安全评审意见。

（四）服务人员要求

项目实施团队人员需不少于3名，其中项目负责人1名，测试工程师不少于2名。具体资质要求：

1、项目负责人：需具有政府单位颁发的中级或以上网络安全等级测评师证书、3年或以上等保测评相关工作经验；

2、测试工程师：需具有政府单位颁发的软件评测师证书或网络安全等级保护测评师证书。

项目实施团队人员人员在进场前需按要求签订人员保密协议。

三、商务要求

（一）合同履行期限

合同签订后至2026年5月31日前

（二）标的提供的地点

广东省广州生态环境监测中心站

（三）采购资金支付

1期：安全评估服务合同签订并收发票后，于5个工作日内支付合同总额50%款项；

2期：完成全部安全测评报告交付且本项目主体开发服务合同通过专家验收后，于5个工作日内支付合同总额50%款项。

（四）验收要求

1、验收时间及方式：本服务合同达到约定的验收标准后，由中标方于5个工作日内对项目开展整体验收。

2、验收标准：（1）供应商按要求交付完整的书面安全测评报告；（2）项目主体开发服务合同通过专家验收后。

3、验收费用：本项目验收不涉及任何验收费用。